**ben weyts**

vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn

**antwoord**

op vraag nr. 167 van 15 oktober 2014

van **mercedes van volcem**

1. Zeebrugge:

De werken werden uitgevoerd zoals gepland. De kostprijs voor de oeververdedigingswerken aan het Boudewijnkanaal bedragen 4.773.846,49 euro (inclusief BTW).

Oostende:

Het project “Haven van Oostende - Aanbrengen van een nieuwe oeververdediging op de rechteroever van het kanaal Brugge/Oostende” : 870.911,9 euro (inclusief BTW). Dit project is voltooid & uitgevoerd zoals gepland.

Het project “haven van Oostende – Kanaal Brugge-Oostende – Vernieuwen rechteroever ter hoogte van Bredene-Sas: 2.298.144,83 euro (inclusief BTW). Dit project is in uitvoering.

1. De gemiddelde kostprijs voor de oeveropbouw bedraagt voor:

Zeebrugge:      € 2.809,18 per meter

Oostende:        € 1.732,58 per meter

1. Zeebrugge: de werken aan het Boudewijnkanaal in Zeebrugge zijn op schema.

Oostende: de timing voor de nog komende oeververdedigingswerken dient nog bepaald te worden.

1. Waar dit relevant is, wordt rekening gehouden met mogelijke noodzakelijke verbredingen in de toekomst.
2. Aan alle kanalen worden volgens noodzaak oeververdedigingswerken gepland.