ben weyts

vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn

antwoord

op vraag nr. 210 van 23 oktober 2014

van mercedes van volcem

1. De onteigeningen werden volledig afgerond. Enkel met de bedrijven 2XL en Marienzee moet nog een ruiloperatie worden uitgevoerd. Afspraken daarover werden met de betrokken firma’s gemaakt, maar dit moet nog worden geformaliseerd.
2. De aanbesteding werd nog niet gehouden.
3. Onder voorbehoud van budgettaire ruimte op de komende meerjarenprogramma’s zullen de werken ten vroegste in 2018 starten.

De voorziene bouwtijd bedraagt anderhalf tot twee jaar.

1. De brug is afgewerkt en werd reeds voor het wegverkeer in bedrijf gesteld. Bewoners van Zwankendamme kunnen zonder problemen via de brug en de aangelegde wegen naar de N31. Afspraken over de bouw en de fasering van de werken werden gemaakt tussen Infrabel en AWV. Deze afspraken werden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel, de stad Brugge, MBZ en AWV, die door de vorige minister van Openbare Werken op 11 mei 2012 werd goedgekeurd.