**lydia peeters**

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

**antwoord**

op vraag nr. 1064 van 30 maart 2023

van **mercedes van volcem**

1. De renovatiewerken zijn sedert 2008 in uitvoering. Op heden zijn in de drie kokers samen de betonherstellingen voor 5% en de anticorrosiewerken voor 95% uitgevoerd. Rekening houdende met eenzelfde jaarlijks beschikbaar budget (1,3 mio euro) is de verwachting dat de renovatiewerken aan de uitwateringskokers volledig kunnen worden afgerond na 2030.
2. De werken worden uitgevoerd op delen van het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal die niet toegankelijk zijn voor scheepvaart. Er is derhalve geen hinder voor de scheepvaart tijdens de uitvoering van de werken.

De uitwateringskokers zijn ondergrondse constructies. De renovatiewerken worden volledig ondergronds uitgevoerd, waardoor er ook bovengronds geen hinder is voor het wegverkeer.